## Slide 1: รายงานสถานะภาพรวม ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2558-60 จากระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ณ วันที่ 8 เมษายน 2560

## Slide 2
กราฟแสดงสถานการณ์ดำเนินการภาพรวมระดับเขต งบประมาณ 2558-60
( ณ 29 มิย. 2558)
2559
2558
2560

## Slide 3
ตารางแสดงจำนวนร้อยละสถานการณ์ดำเนินการ ภาพรวม รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558
( ณ 8 เมย. 2560)
ตารางแสดงจำนวนร้อยละสถานการณ์ดำเนินการ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
จังหวัด | งบตั้งต้น | เงินที่ยังไม่ได้บันทึกตามแผน | เงินเหลือจ่าย | เงินที่บันทึกตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | รวมทุกประเภท | คิดเป็นร้อยละ
นนทบุรี | 54,846,244.81 | 0.00 | 303,877.00 | 0.00 | 0.00 | 3,687,430.03 | 6.72 | 6,594,000.00 | 12.02 | 44,260,937.78 | 80.70 | 54,542,367.81 | 99.45
ปทุมธานี | 54,253,077.60 | 0.00 | 974,240.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,066,469.00 | 5.65 | 50,212,367.62 | 92.55 | 53,278,836.62 | 98.20
พระนครศรีอยุธยา | 61,716,103.14 | 33,734,483.03 | 33,886,769.19 | 34,000.00 | 0.06 | 9,722,000.00 | 15.75 | 3,809,000.00 | 6.17 | 14,264,333.95 | 23.11 | 27,829,333.95 | 45.09
อ่างทอง | 29,594,187.04 | 528,073.97 | 1,839,891.28 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.68 | 1,782,100.00 | 6.02 | 25,772,195.76 | 87.09 | 27,754,295.76 | 93.78
ลพบุรี | 58,313,479.95 | 0.00 | 172,874.74 | 0.00 | 0.00 | 233,137.60 | 0.40 | 2,304,724.65 | 3.95 | 55,602,742.96 | 95.35 | 58,140,605.21 | 99.70
สิงห์บุรี | 26,091,229.27 | 0.00 | 676,995.34 | 15,000.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,399,233.93 | 97.35 | 25,414,233.93 | 97.41
สระบุรี | 61,974,760.98 | 5,670,187.51 | 6,897,711.36 | 3,273,403.06 | 5.28 | 2,051,429.52 | 3.31 | 932,730.00 | 1.51 | 48,819,487.04 | 78.77 | 55,077,049.62 | 88.87
นครนายก | 20,728,885.07 | 0.00 | 24,506.67 | 0.00 | 0.00 | 3,470,916.08 | 16.74 | 3,287,430.63 | 15.86 | 13,946,031.69 | 67.28 | 20,704,378.40 | 99.88
รวมทั้งหมด | 367,517,967.86 | 39,932,744.51 | 44,776,866.56 | 3,322,403.06 | 0.90 | 19,364,913.23 | 5.27 | 21,776,454.28 | 5.93 | 278,277,330.73 | 75.72 | 322,741,101.30 | 87.82
กราฟแสดงสถานการณ์การดำเนินงาน ภาพรวมระดับเขตปี 2558

## Slide 4
ตารางแสดงจำนวนร้อยละสถานการณ์ดำเนินการ ภาพรวม รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
( ณ 8 เมย. 2560)
กราฟแสดงสถานการณ์การดำเนินงาน ภาพรวมระดับเขตปี 2559
ตารางแสดงจำนวนร้อยละสถานะการดำเนินการ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
จังหวัด | งบตั้งต้น | เงินที่ยังไม่ได้บันทึกตามแผน | เงินเหลือจ่าย | เงินที่บันทึกตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | รวมทุกประเภท | คิดเป็นร้อยละ
นนทบุรี | 68,167,974.30 | 20,400,426.55 | 21,272,221.58 | 0.00 | 0.00 | 19,796,114.52 | 29.04 | 560,000.00 | 0.82 | 26,539,638.20 | 38.93 | 46,895,752.72 | 68.79
ปทุมธานี | 53,825,546.43 | 16,071,317.42 | 17,096,927.90 | 550,000.00 | 1.02 | 2,979,287.75 | 5.54 | 4,333,112.12 | 8.05 | 28,866,218.66 | 53.63 | 36,728,618.53 | 68.24
พระนครศรีอยุธยา | 62,260,096.84 | 50,027,393.51 | 50,126,952.00 | 0.00 | 0.00 | 5,719,343.52 | 9.19 | 2,351,500.00 | 3.78 | 4,062,301.32 | 6.52 | 12,133,144.84 | 19.49
อ่างทอง | 27,054,135.88 | 0.00 | 833,566.18 | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 | 0.47 | 1,936,033.33 | 7.16 | 24,157,536.37 | 89.29 | 26,220,569.70 | 96.92
ลพบุรี | 62,169,744.94 | 0.00 | 882,002.20 | 294,500.00 | 0.47 | 1,370,974.50 | 2.21 | 7,925,900.00 | 12.75 | 51,696,368.24 | 83.15 | 61,287,742.74 | 98.58
สิงห์บุรี | 19,298,663.37 | 6,833,297.20 | 7,024,591.30 | 645,000.00 | 3.34 | 5,179,677.16 | 26.84 | 1,450,410.20 | 7.52 | 4,998,984.71 | 25.90 | 12,274,072.07 | 63.60
สระบุรี | 61,682,143.45 | 6,308,984.50 | 7,698,866.83 | 1,583,800.00 | 2.57 | 6,047,750.00 | 9.80 | 25,326,700.00 | 41.06 | 21,025,026.62 | 34.09 | 53,983,276.62 | 87.52
นครนายก | 19,829,929.15 | 292,500.00 | 617,202.92 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.24 | 5,227,107.15 | 26.36 | 13,937,619.08 | 70.29 | 19,212,726.23 | 96.89
รวมทั้งหมด | 374,288,234.36 | 99,933,919.18 | 105,552,330.91 | 3,073,300.00 | 0.82 | 41,268,147.45 | 11.03 | 49,110,762.80 | 13.12 | 175,283,693.20 | 46.83 | 268,735,903.45 | 71.80

## Slide 5
ตารางแสดงจำนวนร้อยละสถานการณ์ดำเนินการ ภาพรวม รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
( ณ 8 เมย. 2560)
กราฟแสดงสถานการณ์การดำเนินงาน ภาพรวมระดับเขตปี 2560
ตารางแสดงจำนวนร้อยละสถานะการดำเนินการ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
จังหวัด | งบตั้งต้น | เงินที่ยังไม่ได้บันทึกตามแผน | เงินเหลือจ่าย | เงินที่บันทึกตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว | คิดเป็นร้อยละ | รวมทุกประเภท | คิดเป็นร้อยละ
นนทบุรี | 58,176,043.46 | 30,705,298.85 | 30,710,298.85 | 2,713,439.15 | 4.66 | 23,457,305.46 | 40.32 | 1,295,000.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 27,465,744.61 | 47.21
ปทุมธานี | 55,119,307.42 | 20,742,433.10 | 20,815,933.10 | 4,278,800.00 | 7.76 | 24,372,192.49 | 44.22 | 4,832,400.00 | 8.77 | 819,981.83 | 1.49 | 34,303,374.32 | 62.23
พระนครศรีอยุธยา | 62,172,537.70 | 60,202,112.03 | 60,206,112.03 | 0.00 | 0.00 | 1,174,425.67 | 1.89 | 759,000.00 | 1.22 | 33,000.00 | 0.05 | 1,966,425.67 | 3.16
อ่างทอง | 25,960,120.10 | 12,843,664.28 | 12,955,244.78 | 245,600.00 | 0.95 | 9,496,962.86 | 36.58 | 1,320,726.96 | 5.09 | 1,941,585.50 | 7.48 | 13,004,875.32 | 50.10
ลพบุรี | 63,028,298.59 | 1,345,932.22 | 2,284,639.37 | 12,332,038.00 | 19.57 | 35,742,414.68 | 56.71 | 8,327,327.00 | 13.21 | 4,341,879.54 | 6.89 | 60,743,659.22 | 96.38
สิงห์บุรี | 18,862,178.27 | 13,117,549.41 | 13,162,948.87 | 1,032,235.71 | 5.47 | 4,112,993.69 | 21.81 | 504,000.00 | 2.67 | 50,000.00 | 0.27 | 5,699,229.40 | 30.22
สระบุรี | 60,941,733.13 | 19,615,079.12 | 19,615,079.12 | 40,156,954.01 | 65.89 | 1,169,700.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,326,654.01 | 67.81
นครนายก | 20,165,417.88 | 12,879,921.58 | 12,944,638.62 | 0.00 | 0.00 | 3,356,697.85 | 16.65 | 725,793.00 | 3.60 | 3,138,288.41 | 15.56 | 7,220,779.26 | 35.81
รวมทั้งหมด | 364,425,636.55 | 171,451,990.59 | 172,694,894.74 | 60,759,066.87 | 16.67 | 102,882,692.70 | 28.23 | 17,764,246.96 | 4.87 | 10,324,735.28 | 2.83 | 191,730,741.81 | 52.61